- Anexa nr.2

- la Hotărîrea Guvernului nr.961/2018

- PLAN DE ACȚIUNI

privind implementarea Strategiei militare pentru anii 2018-2022

Prevederile Planului de acțiuni privind implementarea Strategiei militare pentru anii 2018-2022(în continuare –Plan) se bazează pe o viziune de transformare a Forțelor Armate pe termen lung, care va fi reflectată în Planul de dezvoltare a capabilitățilormilitare. Asigurarea financiară a acestor acțiuni va fi realizată în baza prevederilor Strategiei naționale de apărare și Planului de implementare a acesteia, care prevăd următoarele alocații: 2018 – 625 mil. lei; 2019 – 700 mil. lei; 2020 – 790 mil. lei; 2021 – 895 mil. lei, 2022 – 1015 mil. lei. Conform previziunilor financiare indicate în acest document, resursele financiare planificate domeniului apărării naționale pentru perioada respectivă vor permite menținerea la un nivel acceptabil a capacității Forțelor Armate de aexecuta misiunile stabilite, precum și demararea activităților pe care se vor baza acțiunile viitoare de transformare a sistemului militar național.

În cazul schimbării (degradării) mediului de securitate și/sau apariției posibilității de creștere mai rapidă a alocațiilor financiare pentru domeniul militar, prezentul Plan va fi ajustat conform noilor realități.

| Nr. crt. | Acțiuni | Termenele de realizare | Instituțiile responsabile | Indicatorii de progres | Costurile aferente implementării |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OBIECTIVUL GENERAL 1.Crearea capacității optime de răspuns a forțelor armate la provocările militare și hibride ale mediului de securitate |  |  |  |  |  |
| Obiectivul specific 1.1. Dezvoltarea capacității de luptă a Forțelor Armate |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. Consolidarea cadrului normativ |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1. | Instituirea grupului de lucru instituțional pentru examinarea și ajustarea cadrului normativ și de politici în domeniul apărării | Semestrul I, 2019 | Ministerul Apărării; Ministerul Afacerilor Interne | Grup de lucru instituit | În limitele alocațiilor bugetare |
| 1.1.1.2. | Evaluarea, elaborarea sau ajustarea cadrului normativ și de politici în domeniul apărării | 2019-2021 | Ministerul Apărării; Ministerul Afacerilor Interne | Număr de acte normative și de politici ajustate | În limitele alocațiilor bugetare |
| 1.1.1.3. | Promovarea și aprobarea proiectelor de modificare a actelor identificate | 2019-2022 | Ministerul Apărării; Ministerul Afacerilor Interne | Număr de acte normative și de politici aprobate | În limitele alocațiilor bugetare |
| 1.1.2. Reorganizarea structurii de forțe a Forțelor Armate |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.1. | Revizuirea structurii și responsabilităților Forțelor Armate | Semestrul II, 2019 | Ministerul Apărării; Ministerul Afacerilor Interne | Structura și responsabilitățile revizuite și ajustate | În limitele alocațiilor bugetare |
| 1.1.2.2. | Reorganizarea treptată a Forțelor Armate conform noului model de organizare | 2019-2022 | Ministerul Apărării; Ministerul Afacerilor Interne | Număr de structuri reorganizate | În limitele alocațiilor bugetare |
| 1.1.3. Dezvoltarea pe termen lung a Forțelor Armate |  |  |  |  |  |
| 1.1.3.1. | Elaborarea și aprobarea planului privind dezvoltarea capabilităţilormilitare | Semestrul II, 2019 | Ministerul Apărării | Planul elaborat și aprobat | În limitele alocațiilor bugetare |
| 1.1.3.2. | Elaborarea și aprobarea Directivei de planificare a apărării | Semestrul II, 2019 | Ministerul Apărării | Directivă de planificare a apărării elaborată și aprobată | Nu necesită resurse financiare |
| 1.1.3.3. | Evaluarea anuală a Directivei de planificare a apărării | 2019-2022 | Ministerul Apărării | Directivă de planificare a apărăriirevizuită și aprobată | Nu necesită resurse financiare |
| 1.1.3.4. | Elaborarea și aprobarea programelor anuale de bugetare a Ministerului Apărării | 2019-2022 | Ministerul Apărării | Programe bugetare aprobateși puse în aplicare | Nu necesită resurse financiare |
| 1.1.3.5. | Implementarea strategiei de reformare a trupelor de carabinieri | 2019-2020 | Ministerul Afacerilor Interne | Acțiuni conform planului implementate | În limitele alocațiilor bugetare |
| 1.1.3.6. | Elaborarea planului de lungă durată de achiziții și modernizare a armamentului, tehnicii și echipamentelor militare | Semestrul I, 2020 | Ministerul Apărării | Plan elaborat și aprobat | În limitele alocațiilor bugetare |
| 1.1.4. Dezvoltarea sistemului de asigurare logistică și a infrastructurii militare |  |  |  |  |  |
| 1.1.4.1. | Elaborarea și punerea în aplicare a concepției integrate de asigurare a sprijinului logistic | Semestrul II, 2019 | Ministerul Apărării | Concepție elaborată și aprobată | În limitele alocațiilor bugetare |
| 1.1.4.2. | Îmbunătățirea infrastructurii militare și sociale | 2019-2022 | Ministerul Apărării; Ministerul Afacerilor Interne | Număr de clădiri, edificii, rețele construite, reparate sau renovate | În limitele alocațiilor bugetare |
| 1.1.4.3. | Reparația și mentenanțatehnicii și echipamentului din dotarea Forțelor Armate | 2019-2022 | Ministerul Apărării | Număr de unități reparate și întreținute | În limitele alocațiilor bugetare |
| 1.1.4.4 | Dotarea graduală/etapizată a Forțelor Armate cu echipament, bunuri tehnico-materiale | 2019-2022 | Ministerul Apărării; Ministerul Afacerilor Interne | Număr de unități repartizate sau alocate | În limitele alocațiilor bugetare |
| 1.1.5. Asigurarea stocurilor militare |  |  |  |  |  |
| 1.1.5.1. | Actualizarea normelor de calcul privind completarea stocurilor militare | Semestrul II, 2019 | Ministerul Apărării; Ministerul Afacerilor Interne | Algoritm actualizat în conformitate cu necesitățile reale ale Forțelor Armate | În limitele alocațiilor bugetare |
| 1.1.5.2. | Revizuirea și completarea stocurilor Forțelor Armate | 2019-2022 | Ministerul Apărării; Ministerul Afacerilor Interne | Număr și cantități de stocuri asigurate | În limitele alocațiilor bugetare |
| 1.1.5.3. | Îmbunătățirea și eficientizarea mecanismelor de control și evidență a stocurilor militare | Semestrul II, 2020 | Ministerul Apărării; Ministerul Afacerilor Interne | Mecanisme de control și evidență instituite; număr de controale efectuate și rapoarte elaborate | În limitele alocațiilor bugetare |
| 1.1.6. Dezvoltarea capabilităților de avertizare timpurie a Forțelor Armate |  |  |  |  |  |
| 1.1.6.1. | Elaborarea și aprobarea concepției integrate de avertizare timpurie | Semestrul I, 2020 | Ministerul Apărării; Ministerul Afacerilor Interne; Serviciul de Informații și Securitate | Concepție elaborată și pusă în aplicare | În limitele alocațiilor bugetare |
| 1.1.6.2. | Dotarea graduală/etapizată a Forțelor Armate cu echipament și infrastructurăpentru asigurarea funcționării capabilității de avertizare timpurie | 2019-2022 | Ministerul Apărării, Ministerul Afacerilor Interne | Număr de echipamente date în exploatare | În limitele alocațiilor bugetare |
| 1.1.6.3. | Dezvoltarea și menținerea capacităților de avertizare timpurie | 2019-2022 | Ministerul Apărării; Ministerul Afacerilor Interne | Număr de cursuri/instruiri și exerciții desfășurate, documente/instrucțiuni elaborate și puse în aplicare | În limitele alocațiilor bugetare |
| 1.1.7. Dezvoltarea sistemului de comandă, control, comunicații și informatică a Forțelor Armate |  |  |  |  |  |
| 1.1.7.1. | Dotarea graduală/etapizată a Armatei Naționale cu echipament și infrastructură necesare pentru asigurarea funcționării capabilității de comandă și control | 2019-2022 | Ministerul Apărării | Număr de echipamente date în exploatare | În limitele alocațiilor bugetare |
| 1.1.7.2. | Dezvoltarea și menținerea capacităților de comunicații și informatică ale Armatei Naționale | 2019-2022 | Ministerul Apărării | Număr de cursuri/instruiri și exerciții desfășurate, documente/instrucțiuni elaborate și puse în aplicare | În limitele alocațiilor bugetare |
| 1.1.8. Dezvoltarea capabilităților de apărare cibernetică a Forțelor Armate |  |  |  |  |  |
| 1.1.8.1. | Dezvoltarea și menținerea capacității de apărare cibernetică și ajustarea infrastructurii critice de comunicații la cerințele minime obligatorii de securitate cibernetică | 2019-2022 | Ministerul Apărării; Ministerul Afacerilor Interne | Număr de cursuri și instruiri desfășurate; echipament și aplicații, documente și instrucțiuni elaborate și puse în aplicare | În limitele alocațiilor bugetare și susținerii din partea partenerilor externi |
| 1.1.8.2. | Crearea și dezvoltarea Centrului de reacție și răspuns la incidente cibernetice a Forțelor Armate | Semestrul II, 2020 | Ministerul Apărării | Centru creat și funcțional | În limitele alocațiilor bugetare și susținerii din partea partenerilor externi |
| 1.1.9.Dezvoltarea capabilităților de supraveghere și control a spațiului aerian național |  |  |  |  |  |
| 1.1.9.1. | Elaborarea și punerea în aplicare a concepției de dezvoltare a forțelor aeriene | Semestrul II, 2019 | Ministerul Apărării | Concepția aprobată | În limitele alocațiilor bugetare |
| 1.1.9.2. | Dezvoltarea capabilităților de supraveghere, control și apărare a spațiului aerian și dotarea treptată a forțelor aeriene | 2019-2022 | Ministerul Apărării | Număr de parteneri identificați, sisteme reparate, modernizate și procurate, cursuri/instruiri și exerciții desfășurate, documente/instrucțiuni elaborate și puse în aplicare | În limitele alocațiilor bugetare |
| 1.1.10. Extinderea cooperării cu partenerii externi pentru dezvoltarea capabilităților de luptă a Forțelor Armate |  |  |  |  |  |
| 1.1.10.1. | Intensificarea cooperării cu Uniunea Europeană în domeniul politicii de securitate și apărare comună | 2019-2022 | Ministerul Apărării; Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene | Număr de experți instruiți; număr de experți detașați în misiunile/operațiunile militare conduse de Uniunea Europeană Număr de acorduri semnate; număr de proiecte inițiate | În limitele alocațiilor bugetare |
| 1.1.10.2 | Consolidarea și dezvoltarea relațiilor de parteneriat cu NATO, în cadrul formatului Parteneriat pentru Pace (PfP), inclusiv pe dimensiunea Inițiativei de Consolidare a Capacității de Apărare | 2019-2022 | Ministerul Apărării; Ministerul Afacerilor Interne; Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene | Număr de experți instruiți; număr de proiecte inițiate în limitele formatului de cooperare PfP, în special celor ce țin de Inițiativa de Consolidare a Capacității de Apărare și a Programului Știință pentru Pace și Securitate aprobate | În limitele alocațiilor bugetare |
| 1.1.10.3 | Extinderea cooperării bilaterale cu partenerii externi prin elaborarea, negocierea și aprobarea planurilor de cooperare bilaterală în domeniul apărării | 2019-2022 | Ministerul Apărării; Ministerul Afacerilor Interne; Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene | Număr de planuri și activități aprobate | În limitele alocațiilor bugetare |
| 1.1.10.4 | Instituirea cadrului normativ și crearea funcțiilor de consilieri (atașați militari) în cadrul Ambasadelor Republicii Moldova în țările partenere | 2019-2022 | Ministerul Apărării; Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene | Număr de atașați militari detașați | În limitele alocațiilor bugetare |
| Obiectivul specific 1.2. Creșterea nivelului de profesionalizare a Forțelor Armate |  |  |  |  |  |
| 1.2.1. Consolidarea sistemului de recrutare și îmbunătățirea procesului de selecție în rîndurile Forțelor Armate |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1. | Elaborarea concepției privind recrutarea resurselor umane | Semestrul II, 2020 | Ministerul Apărării; Ministerul Afacerilor Interne | Concepție elaborată și aprobată | În limitele alocațiilor bugetare |
| 1.2.1.2. | Revizuirea activității centrelor militare în contextul reformei administrației publice locale | Semestrul II, 2019 | Ministerul Apărării; Ministerul Afacerilor Interne | Număr de documente revizuite și aprobate | În limitele alocațiilor bugetare |
| 1.2.1.3. | Organizarea campaniilor de informare-recrutare pentru încurajarea femeilor și bărbaților de a se încadra în serviciul militar prin contract sau a opta pentru studii militare | 2019-2020 | Ministerul Apărării; Ministerul Afacerilor Interne | Număr de campanii organizate și desfășurate | În limitele alocațiilor bugetare |
| 1.2.1.4. | Analiza, revizuirea și ajustarea procedurilor de recrutare, precumși promovarea inclusiv din perspectiva nondiscriminării și egalității de gen | Semestrul II, 2020 | Ministerul Apărării; Ministerul Afacerilor Interne | Proceduri revizuite și ajustate | - |
| 1.2.1.5. | Majorarea treptată a numărului de personal încadrat prin contract | 2019-2022 | Ministerul Apărării; Ministerul Afacerilor Interne | Număr de persoane încadrate în bază de contract | În limitele alocațiilor bugetare |
| 1.2.2. Dezvoltarea și modernizarea sistemului de învățămînt în domeniul milităriei |  |  |  |  |  |
| 1.2.2.1. | Evaluarea externă a Academiei Militarea Forțelor Armate „Alexandru cel Bun” în vederea acreditării ciclului I Licență | Semestrul II, 2019 | Ministerul Apărării; Ministerul Educației, Culturii și Cercetării | Studii superioare Licență, ciclul I acreditat | În limitele alocațiilor bugetare |
| 1.2.2.2. | Evaluarea externă a Academiei Militare a Forţelor Armate „Alexandru cel Bun” în vederea acreditării ciclului II Masterat | Semestrul II, 2019 | Ministerul Apărării; Ministerul Educației, Culturii și Cercetării | Studii superioare Master, ciclul II, acreditat | În limitele alocațiilor bugetare |
| 1.2.2.3. | Evaluarea externă a Academiei Militare „Alexandru cel Bun” a Forțelor Armateîn vederea acreditării ciclului III Doctorat | Semestrul II, 2020 | Ministerul Apărării; Ministerul Educației, Culturii și Cercetării | Studii superioare Doctorat, ciclul III, acreditat | În limitele alocațiilor bugetare |
| 1.2.2.4. | Perfecționarea, elaborarea și promovarea documentelor de politici și actelor normative în domeniul învățămîntului militar | Semestrul II, 2019 | Ministerul Apărării; Ministerul Educației, Culturii și Cercetării | Număr de documente elaborate și aprobate | În limitele alocațiilor bugetare |
| 1.2.2.5. | Dezvoltarea cercetărilor științifice în domeniul securității și apărării naționale | 2019-2022 | Ministerul Apărării; Ministerul Educației, Culturii și Cercetării; Academia de Științe a Moldovei | Număr de cercetări științifice elaborate; conferințe și seminare desfășurate | În limitele alocațiilor bugetare |
| 1.2.3. Perfecționarea procesului de instruire |  |  |  |  |  |
| 1.2.3.1. | Evaluarea și ajustarea programelor de instruire militară | 2019-2022 | Ministerul Apărării, Ministerul Afacerilor Interne | Număr de programe de instruire perfecționate | În limitele alocațiilor bugetare |
| 1.2.3.2. | Dezvoltarea și perfecționarea bazei materiale de instruire a unităților militare | 2019-2022 | Ministerul Apărării; Ministerul Afacerilor Interne | Număr de materiale didactice și de instruire elaborate sau achiziționate | În limitele alocațiilor bugetare |
| 1.2.4. Modernizarea infrastructurii de instruire a Forțelor Armate |  |  |  |  |  |
| 1.2.4.1. | Menținerea și dezvoltarea treptată a centrelor de instruire militară | 2019-2022 | Ministerul Apărării; Ministerul Afacerilor Interne | Număr de elemente a centrelor de instruire dezvoltate | În limitele alocațiilor bugetare |
| 1.2.4.2. | Construcția, repararea și renovarea treptată a edificiilor de instruire din cadrul unităților militare | 2019-2022 | Ministerul Apărării; Ministerul Afacerilor Interne | Număr de edificii reparate și renovate | În limitele alocațiilor bugetare |
| 1.2.5. Creșterea nivelului de interacțiune a componentelor Forțelor Armate |  |  |  |  |  |
| 1.2.5.1. | Dezvoltarea interacţiuniidintre componentele Forțelor Armate | 2019-2022 | Ministerul Apărării; Ministerul Afacerilor Interne | Număr de documente/instrucțiuni elaborate și puse în aplicare;cursuri/instruiri desfășurate | În limitele alocațiilor bugetare |
| 1.2.5.2. | Organizarea și desfășurarea exercițiilor și aplicațiilor comune între componentele Forțelor Armate | 2019-2022 | Ministerul Afacerilor Interne | Număr de exerciții și aplicații desfășurate; număr de personal instruit | În limitele alocațiilor bugetare |
| 1.2.6. Implementarea conceptelor moderne de standardizare la nivelul Forțelor Armate |  |  |  |  |  |
| 1.2.6.1. | Elaborarea documentelor de conducere privind implementarea standardelor militare | 2019-2022 | Ministerul Apărării; Ministerul Afacerilor Interne | Număr de acte elaborate și aprobate | În limitele alocațiilor bugetare |
| 1.2.6.2. | Aprobarea și implementarea standardelor selectate | 2019-2022 | Ministerul Apărării; Ministerul Afacerilor Interne | Număr de standarde selectate și puse în aplicare | În limitele alocațiilor bugetare |
| 1.2.7. Sporirea protecției sociale a militarilor și a membrilor familiilor lor |  |  |  |  |  |
| 1.2.7.1. | Trecerea la modul de salarizare unic pentru structurile de forță a Republicii Moldova | Semestrul I, 2019 | Ministerul Apărării; Ministerul Afacerilor Interne | Cadrul legal îmbunătățit; mod de salarizare implementat în cadrul Forțelor Armate | În limitele alocațiilor bugetare |
| 1.2.7.2. | Inițierea și dezvoltarea parteneriatelor publice-private pentru construirea locuințelor de serviciu | 2019-2022 | Ministerul Apărării; Ministerul Afacerilor Interne | Parteneriate publice-private inițiate și dezvoltate | În limitele alocațiilor bugetare |
| 1.2.7.3. | Crearea condițiilor favorabile privind participarea militarilor la proiecte de tip „Prima Casă” | 2019-2022 | Ministerul Apărării; Ministerul Afacerilor Interne | Număr de persoane beneficiare | În limitele alocațiilor bugetare |
| 1.2.7.4. | Identificarea donatorilor/programelor/ proiectelor privind reconversia profesională și adaptare socială a militarilor și cetățenilor trecuți în rezervă | 2020-2021 | Ministerul Apărării; Ministerul Afacerilor Interne | Numărul beneficiarilor de reconversie profesională | - |
| OBIECTIVUL GENERAL 2. Consolidarea credibilității Forțelor Armate în vederea îndeplinirii obligațiilor asumate de Republica Moldova în domeniul păcii și securității internaționale |  |  |  |  |  |
| Obiectivul specific 2.1. Dezvoltarea nivelului de interoperabilitate cu forțele armate ale altor state |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. Creșterea nivelului de cunoaștere a limbilor de circulație internațională la toate nivelurile ierarhice |  |  |  |  |  |
| 2.1.1.1 | Pregătirea și instruirea lingvistică a cadrelor militare | 2019-2022 | Ministerul Apărării; Ministerul Afacerilor Interne | Număr de persoane instruite | În limitele alocațiilor bugetare |
| 2.1.3. Participarea activă la exercițiile militare și la activitățile internaționale |  |  |  |  |  |
| 2.1.3.1. | Participarea personalului Forțelor Armate la exercițiile și activitățile desfășurate în afara hotarelor țării | 2019-2022 | Ministerul Apărării; Ministerul Afacerilor Interne | Număr de militari instruiți; număr de exerciții/activități multinaționale la care s-a participat | În limitele alocațiilor bugetare |
| 2.1.3.2. | Planificarea și desfășurarea exercițiilor și activităților militare cu participarea partenerilor externi pe teritoriul țării | 2019-2022 | Ministerul Apărării; Ministerul Afacerilor Interne | Număr de militari instruiți; număr de exerciții/activități multinaționale desfășurate | În limitele alocațiilor bugetare și susținerii din partea partenerilor externi |
| Obiectivul specific 2.2. Creșterea nivelului de participare la misiuni și operații internaționale de menținere a păcii și consolidare a securității și stabilității |  |  |  |  |  |
| 2.2.1. Participarea la misiuni și operații internaționale de menținere a păcii și consolidare a securității și stabilității |  |  |  |  |  |
| 2.2.1.1. | Dezvoltarea capabilităților forțelor declarate pentru participare la misiuni și operații internaționale | 2019-2022 | Ministerul Apărării; Ministerul Afacerilor Interne | Număr de unități certificate | În limitele alocațiilor bugetare |
| 2.2.1.2. | Pregătirea și detașarea militarilor în misiuni și operații internaționale | 2019-2022 | Ministerul Apărării; Ministerul Afacerilor Interne; Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene | Numărul de efectiv detașat; număr de instruiri; misiuni și operații la care s-a participat | În limitele alocațiilor bugetare |
| OBIECTIVUL GENERAL 3. Asigurarea capacității de participare a Forțelor Armate în sprijinul autorităților civile la gestionarea situațiilor de criză |  |  |  |  |  |
| Obiectivul specific 3.1. Dezvoltarea nivelului de interacțiune a Forțelor Armate la managementul situațiilor de criză |  |  |  |  |  |
| 3.1.1. Interacțiunea cu autorități publice centrale și locale în situații de criză |  |  |  |  |  |
| 3.1.1.1. | Participarea la ședințele de lucru cu autoritățile publice centrale și locale și identificarea necesarului de capabilități pentru managementul situațiilor de criză | 2019-2022 | Autoritățile publice centrale; Ministerul Apărării | Număr de întrevederi comune desfășurate; număr de decizii primite și implementate; necesar de capabilități identificate | În limitele alocațiilor bugetare |
| 3.1.1.2. | Dezvoltarea capabilităților necesare pe domeniul managementului situațiilor de criză | 2019-2022 | Ministerul Apărării; Ministerul Afacerilor Interne | Capabilități create sau dezvoltate | În limitele alocațiilor bugetare |